Anexa  la  decizia   nr.

Repartizarea mijloacelor  finaciare fondului rutiet pe  anul   2024 raionul  Telenești

suma  totaală:  16225,8  mii lei

| Nr. d/o | Articolul de cheltuieli | Lungimea drumului km | Volumul de lucrări mii lei | Tronsonul planificat | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Întreținerea drumurilor: Inclusiv: | 106.06 | 1531,0 |  |  |
| 1.1 | Întreținere drumurilor pe timp de iarnă: | 106.06 | 1000,0 |  |  |
|  | - curățirea părții carosabile, răspândirea MAD, curățirea sulurilor de zăpadă pe acostamente, musuroiera MAD |  | 350,0 |  | Contractare pentru lunile ianuarie - martie 2024 |
|  | - curățirea părții carosabile, răspândirea MAD, curățirea sulurilor de zăpadă pe acostamente, musuroiera MAD |  | 650,0 |  | Contractare in al 2 semestru pentru lunile noiembrie –decembrie 2024 |
| 1.2. | Întreținerea drumurilor pe timp de vară (cosirea vegetației, curățirea ramurilor, defrișarea copacilor …. ) | 106.06 | 371,0 |  |  |
| 1.3. | Evidența tehnică implementarea sistemului de optimizare a drumurilor |  | 100,0 |  |  |
| 1.4. | Elaborarea documentelor normative, divizelor , proiectelor tehnice |  | 60,0 |  |  |
| 2 | Reparații curente, reparații capitale | 94,63 | 14724,8 |  |  |
| 2.1 | L304 Drum de acces spre s, Verejeni | L-2km | 54,8 | plombarea selectivă - km 1,1-1,8, aproximativ - 70 m2 |  |
| 2.2 | L305 Drum de acces spre s.Sărătenii-Noi | L-1.64km | 62,1 | reprofilarea părții carosabile cu reparația drumului pietruit sectorul km 0,6-1,2 și plombarea selectivă - km 0,0-0,6 –km 1,2- 1,6- 60 m2 |  |
| 2.3 | L-306 Drum de acces spre s. Leușeni | L-2,5 km | 131,6 | se propune plombarea selectivă - km 0,0-2,56 –km 200 m2 |  |
| 2.4 | L 307 Drum de acces spre s.Văsieni | L-0.7km | 4,6 | reprofilarea părții carosabile cu reparația drumului pietruit sectorul 0,7km |  |
| 2.5 | L-308- Drum de acces Ghermănești | L -4,5 km | 35,2 | reprofilarea părții carosabile cu reparația drumurile pietruit sectorul km 1,1-4,1 |  |
| 2.6 | L 293 Drum raional Ordășei – Pistruieni – Hârtop | L-6,3km | 180,7 | reprofilarea părții carosabile cu reparația drumului pietruit sectorul km 1,4-6,3 |  |
| 2.7 | L 294 Drum de acces spre s. Brânzenii Vechi | L-1.6 km | 1069,7 | plombarea selectivă - km 0,0-0,5, km1,2-1,3 - 60 m2 , asfaltarea prin localitatea Brânzenii Vechi, 150 m sect - km 1,2-1,3 și Brănenii noi km0,1 – 0,35 |  |
| 2.8 | L295 Drumul Vadul Leca- Nou Căzănești – Târșiței | L-16.2 km | 3798,5 | plombarea selectivă - km 1,7-2,5, - 70 m2, finisarea asaltării prin satul Târșiței, 1 strat de susținere , grosimea 6 cm - 4500m2 , sectoarele km 14,5-15,1 și km16,1- 16,2.reprofilarea părții carosabile cu reparația drumului pietruit sectorul km5,1-13,9 selectiv. |  |
| 2.9 | L295.1Drum de acces pre s. Căzănești | L-0.96 km | 54,1 | plombarea selectivă - km 0,0-0,96 - 60 m2 |  |
| 2.10 | L 295,2 Drum de acces pre s. Flutura | L-2,0 km | 36,6 | reprofilarea părții carosabile cu reparația drumului pietruit sectorul 1,8 km |  |
| 2.11 | L297R-14 Dobrușa-Chersac-Scorțeni | L-14km | 121,5 | reprofilarea părții carosabile cu reparația drumului pietruit sectorul 14 km |  |
| 2.13 | L 288 Drum de acces spre s. Ciofu | L-5 km | 36,6 | reprofilarea părții carosabile cu reparația drumului pietruit sectorul 4km |  |
| 2.14 | L290 Drum de acces spre s, Cucioaia | L-1,9km | 76,8 | reprofilarea părții carosabile cu reparația drumului pietruit sectorul km 0,0-1,9 |  |
| 2.15 | L291-Drum de acces spre s.Ghiliceni | L-1,0km | 987,0 | plombarea selectivă - km 0,3-0,6 - 150 m2 asfaltarea prin localitatea 300 m sect - km 0,6-0,9 |  |
| 2.16 | L298-Ratuș-Chițcani-Negureni | L-9,08 km | 3546,5 | - asfaltarea porțiunii de drum prin sat 2475 m.p. cu renovarea trotuarelor, sectorul - km 8,1-8,5, grosimea de 5 cm , strat de susținere grosimea 6cm - 250m.p. s. Ratuș sectorul km 0,4 -0,65 reprofilarea părții carosabile cu reparația drumului pietruit sectorul km 3,6-5,8 selectiv. |  |
| 2.17 | L-300 Drum de acces spre s. Băneștii-Noi | L3.1km | 82,7 | reprofilarea părții carosabile cu reparația drumului pietruit sectorul km 0,0-1,0 și km2,0-3,1 |  |
| 2.18 | L 302-Mîndrești-Hirișeni G64 | L-13.85 km | 2546,9 | asfaltarea prin localitatea Mândrești, sect. - km 0,0-0,3 cu grosimea de 6 cm , strat de susținere, asfaltarea s . Codru sectoerul 4,7- 5,0 reprofilarea părții carosabile cu reparația drumului pietruit sectoarele km 2,3-2,4 și km 6,3- 6,4 km 8,8- 9,7 |  |
| 2.19 | L309 Budăi –Crăsnășeni-Bahu | L-8.3 km | 1898,9 | asfaltarea prin localitatea Crăsnășeni, sect - km 4,3-4,8 cu grosimea de 6 cm , strat de susținere, săpătură cu rigorii 1,7 km , sectoarele 1,3-2,9 manual și mecanic . reprofilarea părții carosabile cu reparația drumurile pietruit sectorul km 0,0-1,3 și km 8,0-8,3 |  |